TÀI LIỆU PHÂN TÍCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH

Hệ thống Quản lý Khách hàng cơ bản (Mini Customer Management System)

Ngày lập: 15/09/2026  ·  Cập nhật: 17/09/2026  ·  Phiên bản: 2.0  ·  Giai đoạn: Phase 1 — Analysis, đồng bộ với code đã triển khai

Tài liệu này trình bày phương án giải quyết bài toán "Hệ thống Quản lý Khách hàng cơ bản" trước khi bắt tay viết code, theo 3 nội dung bắt buộc: (1) phân tích chức năng & UI, (2) thiết kế cơ sở dữ liệu, (3) ước lượng thời gian thực hiện. Bản phân tích kỹ thuật đầy đủ hơn (kiến trúc, API design, bảo mật, risk analysis, ERD) nằm trong docs/System-Analysis-Phase1.md kèm theo repository.

# 1. Phân tích chức năng & UI

## 1.1. Danh sách chức năng

Hệ thống có tổng cộng 16 chức năng (11 chức năng phân tích ban đầu và 5 chức năng F12–F16 bổ sung khi triển khai), chia theo mức độ ưu tiên MoSCoW (Must/Should/Could/Bonus):

| Mã | Chức năng | Mô tả | Actor | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | Đăng nhập (Login) | Đăng nhập bằng tài khoản admin cứng (seed sẵn trong DB), nhận access token JWT (15 phút) và refresh token | Admin | Bonus — đưa vào scope |
| F02 | Đăng xuất (Logout) | Thu hồi refresh token phía server, xóa token in-memory, quay lại màn Login | Admin | Should |
| F03 | Xem danh sách khách hàng | Danh sách phân trang server-side (MudDataGrid + ServerData) | Admin | Must |
| F04 | Tìm kiếm | Tìm theo Họ và tên hoặc Số điện thoại, debounce ~400ms | Admin | Must |
| F05 | Lọc theo trạng thái | Lọc danh sách theo Trạng thái hoạt động (Active/Inactive) qua Filter Drawer | Admin | Should |
| F06 | Thêm mới khách hàng | Nhập Họ tên, Email, SĐT, Ngày sinh, Trạng thái — Mã KH server tự sinh | Admin | Must |
| F07 | Cập nhật khách hàng | Sửa thông tin qua dialog, kèm kiểm tra RowVersion (optimistic concurrency) | Admin | Must |
| F08 | Xóa khách hàng | Xóa mềm (soft delete) — không xóa vật lý dữ liệu tài chính | Admin | Must |
| F09 | Kiểm tra hợp lệ dữ liệu | Validate 2 lớp: client (UX) + server (tuyến cuối, bắt buộc) qua FluentValidation | Admin/System | Must |
| F10 | Chặn trùng lặp | Chặn trùng Mã KH và Email (unique index + kiểm tra tường minh) | System | Must |
| F11 | Xử lý xung đột cập nhật | Cảnh báo khi 2 admin cùng sửa 1 bản ghi (RowVersion lệch) | Admin | Should |
| F12 | Duy trì phiên (Refresh token) | Tự đổi refresh token lấy access token mới ~2 phút trước khi hết hạn; refresh token xoay vòng, DB chỉ lưu SHA-256 hash | System | Bonus — bổ sung bảo mật |
| F13 | Khóa tài khoản tạm thời | Khóa 15 phút sau 5 lần đăng nhập sai liên tiếp, báo rõ thời gian còn lại (HTTP 423) | System | Bonus — bổ sung bảo mật |
| F14 | Xem chi tiết & lịch sử thay đổi | Trang chi tiết khách hàng kèm lịch sử Added/Modified/Deleted (giá trị cũ/mới, người thao tác, thời gian) | Admin | Should — bổ sung |
| F15 | Dashboard tổng quan | Thẻ KPI: tổng số khách hàng, đang hoạt động, ngừng hoạt động (số liệu thật từ API) | Admin | Could — bổ sung |
| F16 | Xóa hàng loạt & Command Palette | Chọn nhiều dòng để xóa mềm cùng lúc; Ctrl+K để điều hướng/thao tác nhanh; dark mode | Admin | Could — bổ sung |

## 1.2. Số lượng màn hình giao diện (UI)

Hệ thống có 7 màn hình/thành phần giao diện chính: 4 trang định tuyến riêng (Đăng nhập, Dashboard, Danh sách khách hàng, Chi tiết khách hàng), 2 dialog (Thêm/Sửa gộp chung 1 dialog theo 2 chế độ, Xác nhận xóa) và 1 overlay Command Palette. Bản phân tích ban đầu dự kiến 4 màn hình và gộp Xem chi tiết vào dialog; khi triển khai, Xem chi tiết được tách thành trang riêng vì cần hiển thị thêm lịch sử thay đổi — quá dài cho một dialog. Dashboard và Command Palette được bổ sung để hoàn thiện trải nghiệm quản trị.

| # | Tên màn hình | Loại | Ghi chú kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập | Trang (route riêng: /login) | Form Username/Password, ẩn/hiện mật khẩu, ghi nhớ username; gọi POST /api/auth/login, hiển thị lỗi 401 hoặc thông báo khóa tài khoản (423) |
| 2 | Dashboard | Trang (route riêng: /) | Thẻ KPI tổng số / đang hoạt động / ngừng hoạt động, lấy từ GET /api/customers (pageSize=1, đọc totalCount) |
| 3 | Danh sách khách hàng | Trang (route riêng: /customers) | MudDataGrid server-side, ô tìm kiếm Họ tên/SĐT + Filter Drawer trạng thái, nút Thêm, action Xem/Sửa/Xóa, chọn nhiều dòng để xóa hàng loạt, card view trên mobile |
| 4 | Chi tiết khách hàng | Trang (route riêng: /customers/{id}) | Thông tin đầy đủ, người tạo/sửa; mục "Lịch sử thay đổi" (MudExpansionPanels, so sánh cũ/mới) gọi GET /api/customers/{id}/audit-logs |
| 5 | Thêm mới / Cập nhật khách hàng | Dialog (MudDialog, dùng chung 1 component 2 chế độ Create/Edit) | Form nhập liệu + validate client-side, hiển thị lỗi field-level, disable khi đang lưu |
| 6 | Xác nhận xóa khách hàng | Dialog (MudDialog) | Xác nhận trước khi gọi DELETE, tránh xóa nhầm |
| 7 | Command Palette | Overlay (phím tắt Ctrl+K) | Điều hướng nhanh: Dashboard, Khách hàng, Thêm khách hàng, đổi chế độ sáng/tối, Đăng xuất |

# 2. Thiết kế Database

Cơ sở dữ liệu gồm 4 bảng: Users (tài khoản admin), Customers (dữ liệu nghiệp vụ chính), RefreshTokens (phiên đăng nhập) và AuditLogs (lịch sử thay đổi). Bản phân tích ban đầu chỉ có Users và Customers; RefreshTokens và AuditLogs được bổ sung khi triển khai (migration AddRefreshTokenAndLockout, AddAuditLogs) để tăng cường bảo mật phiên và đáp ứng yêu cầu truy vết đầy đủ của hệ thống tài chính. Schema được tạo bằng 3 migration EF Core Code First; kiểu dữ liệu dưới đây lấy theo migration thực tế.

## 2.1. Bảng Users

| Trường | Kiểu dữ liệu | Nullable | Index/Key | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | uniqueidentifier | Không | PK (non-clustered) | GUID, chống đoán ID (ID-guessing / IDOR) |
| Username | nvarchar(50) | Không | Unique Index | Tên đăng nhập admin |
| PasswordHash | nvarchar(max) | Không | — | Hash bằng PasswordHasher<T> (PBKDF2-HMAC-SHA256), không lưu plaintext |
| CreatedAt | datetime2 | Không | — | UTC |
| FailedLoginAttempts | int | Không | — | Số lần đăng nhập sai liên tiếp, mặc định 0, reset khi đăng nhập đúng (bổ sung) |
| LockedOutUntil | datetime2 | Có | — | Thời điểm hết khóa (UTC); set khi sai đủ 5 lần, khóa 15 phút (bổ sung) |

## 2.2. Bảng Customers

| Trường | Kiểu dữ liệu | Nullable | Index/Key | Mặc định | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | uniqueidentifier | Không | PK (non-clustered) | Ứng dụng sinh (Guid.NewGuid()) | Không dùng làm clustered để tránh phân mảnh trang dữ liệu |
| CustomerCode | nvarchar(20) | Không | Clustered, Unique | Server sinh (KH-0001) | Business key, gần tuần tự theo thời gian tạo |
| FullName | nvarchar(100) | Không | — | — | Unicode cho tên tiếng Việt; không đặt index riêng (xem 2.5) |
| Email | nvarchar(150) | Không | Unique index | — | Chuẩn hóa lowercase trước khi lưu/so sánh |
| PhoneNumber | nvarchar(15) | Không | Non-clustered index | — | Không unique — 1 SĐT có thể liên quan nhiều hồ sơ theo nghiệp vụ hiện tại |
| DateOfBirth | date | Không | — | — | Validate: phải là ngày trong quá khứ, tuổi hợp lý (≤120) |
| IsActive | bit | Không | — | 1 | Trạng thái hoạt động của khách hàng |
| IsDeleted | bit | Không | Filtered index WHERE [IsDeleted]=0 | 0 | Do Interceptor tự set — Service không set thủ công |
| CreatedAt / CreatedBy | datetime2 / nvarchar(50) | Không | — | Do Interceptor set | Audit — người/thời điểm tạo, lấy từ JWT claim |
| UpdatedAt / UpdatedBy | datetime2? / nvarchar(50)? | Có | — | Do Interceptor set | Audit — người/thời điểm sửa gần nhất |
| RowVersion | rowversion | Không (auto) | Concurrency token | auto (SQL Server) | Bắt buộc — phát hiện xung đột cập nhật đồng thời |

## 2.3. Bảng RefreshTokens (bổ sung khi triển khai)

| Trường | Kiểu dữ liệu | Nullable | Index/Key | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | uniqueidentifier | Không | PK | Ứng dụng sinh GUID |
| UserId | uniqueidentifier | Không | FK → Users.Id, index | ON DELETE CASCADE; 1 user có nhiều refresh token |
| TokenHash | nvarchar(88) | Không | Unique index | SHA-256 (Base64) của token — không bao giờ lưu giá trị gốc |
| ExpiresAtUtc | datetime2 | Không | — | Hết hạn sau 7 ngày (Jwt:RefreshTokenExpiryDays) |
| CreatedAtUtc | datetime2 | Không | — | UTC |
| RevokedAtUtc | datetime2 | Có | — | Set khi đăng xuất hoặc khi token bị xoay vòng; token đã thu hồi dùng lại → 401 |

## 2.4. Bảng AuditLogs (bổ sung khi triển khai)

| Trường | Kiểu dữ liệu | Nullable | Index/Key | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | uniqueidentifier | Không | PK | Ứng dụng sinh GUID |
| EntityName | nvarchar(100) | Không | Index (cùng EntityId, Timestamp) | Tên entity được ghi vết, hiện tại là "Customer" |
| EntityId | nvarchar(100) | Không | Index (cùng EntityName, Timestamp) | Id bản ghi dạng chuỗi — cố ý không FK (xem 2.7) |
| Action | nvarchar(20) | Không | — | Added / Modified / Deleted (xóa mềm được ghi là Deleted) |
| OldValues | nvarchar(max) | Có | — | JSON các field thay đổi — giá trị cũ (null khi Added) |
| NewValues | nvarchar(max) | Có | — | JSON các field thay đổi — giá trị mới |
| UserName | nvarchar(50) | Không | — | Người thao tác, lấy từ JWT claim |
| Timestamp | datetime2 | Không | Index (cùng EntityName, EntityId) | UTC; truy vấn lịch sử sắp xếp mới nhất trước |

## 2.5. Thiết kế Index

| Index | Loại | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| IX_Customers_CustomerCode | Clustered, Unique | Đồng thời là clustered key của bảng |
| IX_Customers_Email | Unique, non-clustered | Chặn trùng email ở tầng DB (không chỉ tin validator phía client) |
| IX_Customers_PhoneNumber | Non-clustered, không unique | Hỗ trợ tìm kiếm theo SĐT |
| IX_Customers_IsDeleted | Non-clustered, filtered [IsDeleted]=0 | Tối ưu vì gần như mọi truy vấn đi qua Global Query Filter IsDeleted=0 |
| IX_Users_Username | Unique | Chặn trùng tên đăng nhập |
| IX_RefreshTokens_TokenHash | Unique | Tra cứu refresh token theo hash khi refresh/logout (bổ sung) |
| IX_RefreshTokens_UserId | Non-clustered | Hỗ trợ FK tới Users (bổ sung) |
| IX_AuditLogs_EntityName_EntityId_Timestamp | Non-clustered, composite | Truy vấn lịch sử của 1 khách hàng theo thời gian (bổ sung) |

Ghi chú: bản phân tích ban đầu dự kiến IX_Customers_FullName; khi triển khai không tạo index này vì tìm kiếm dùng Contains() (LIKE '%...%') nên SQL Server không tận dụng được B-tree index — chỉ tốn chi phí ghi. Nếu dữ liệu lớn, hướng cải tiến là Full-Text Search.

## 2.6. Stored Procedure / Trigger

Hệ thống KHÔNG sử dụng Stored Procedure hay Trigger nào. Lý do:

- Toàn bộ business logic (soft delete, audit, sinh Mã KH, kiểm tra trùng lặp) được cài đặt bằng C# ở tầng Application/Infrastructure — dễ unit test, dễ version control cùng source code, dễ debug hơn logic nằm trong DB.

- EF Core 8 cung cấp SaveChangesInterceptor để tự động chuyển lệnh DELETE thành UPDATE IsDeleted=1 và tự ghi AuditLogs — đạt cùng mục tiêu mà Trigger DB thường được dùng, nhưng nằm trong source code C# (SoftDeleteAndAuditInterceptor, AuditLogInterceptor).

- EF Core 8 có ExecuteUpdateAsync/ExecuteDeleteAsync cho các thao tác hàng loạt nếu phát sinh sau này — từng là lý do chính để dùng Stored Procedure, nay không còn cần thiết.

- Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (trùng Mã KH/Email) dùng Unique Index — cơ chế chuẩn của DB, không cần Trigger kiểm tra thủ công.

## 2.7. Quan hệ & Audit trail

Không có khóa ngoại giữa Users và Customers: CreatedBy/UpdatedBy trên Customers lưu Username dạng chuỗi (denormalized) vì hệ thống chỉ có 1 tài khoản admin — tránh JOIN không cần thiết. RefreshTokens có khóa ngoại UserId → Users.Id (ON DELETE CASCADE). AuditLogs cố ý không có khóa ngoại tới Customers (EntityId lưu dạng chuỗi) để lịch sử tồn tại độc lập với bản ghi được ghi vết và dùng chung được cho các entity khác sau này.

Audit trail gồm 2 lớp, đều ghi tự động qua SaveChangesInterceptor: (1) CreatedBy/CreatedAt/UpdatedBy/UpdatedAt trên Customers — biết nhanh ai tạo/sửa gần nhất; (2) bảng AuditLogs — toàn bộ lịch sử, chỉ lưu các field thực sự thay đổi dưới dạng JSON. Bản phân tích ban đầu đánh giá bảng lịch sử riêng là chưa cần; khi triển khai đã bổ sung vì yêu cầu truy vết của hệ thống tài chính.

# 3. Ước lượng thời gian (Estimation)

Bảng dưới đây tổng hợp theo 10 hạng mục lớn: 9 hạng mục ước lượng gốc (46.0 giờ) và 1 hạng mục bổ sung cho phạm vi phát sinh sau MVP. Bảng chi tiết đầy đủ (chia nhỏ tới từng tác vụ cụ thể — ví dụ "Code API thêm mới", "Làm UI trang danh sách"... theo đúng mức độ cụ thể được yêu cầu) nằm trong file đính kèm docs/Estimation-WBS.xlsx.

| # | Hạng mục | Số giờ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo & Kiến trúc | 3.5 |
| 2 | Thiết kế & triển khai Database (EF Core) | 4.5 |
| 3 | Backend Core (soft delete, exception handler, rate limiting) | 6.0 |
| 4 | Xác thực & phân quyền (JWT) | 4.0 |
| 5 | API CRUD nghiệp vụ khách hàng | 7.5 |
| 6 | UI nền tảng & Authentication | 5.0 |
| 7 | UI Dashboard (danh sách, tìm kiếm, lọc) | 6.0 |
| 8 | UI Form thêm/sửa/xóa | 5.5 |
| 9 | Xử lý concurrency & hoàn thiện | 4.0 |
| 10 | Mở rộng sau MVP (sửa lỗi khởi động, UI nhận diện CEP, Audit Log, refresh token & khóa tài khoản, security headers, cập nhật tài liệu) | 21.5 |

Tổng cộng: 67.5 giờ (~8.4 ngày làm việc, tính 8 giờ/ngày) — gồm 46.0 giờ ước lượng gốc và 21.5 giờ phạm vi bổ sung

Nếu có sự hộ trợ của Al agent thời gian giảm xuồng còn 1/10 công việc cụ thể tổng cộng: 6.75 giờ

Chi tiết phân bổ thời gian cho từng tác vụ nhỏ (bao gồm cả các tác vụ không lớn nhưng dễ bị bỏ sót khi ước lượng, ví dụ viết migration, cấu hình CORS, viết test cho từng luồng nghiệp vụ...) được trình bày đầy đủ trong file Excel đính kèm, có công thức tính tổng tự động theo từng nhóm và tổng toàn dự án.

Tài liệu phân tích kỹ thuật đầy đủ (kiến trúc, API design, bảo mật, risk analysis, ERD, Git strategy, technical decisions & trade-offs): docs/System-Analysis-Phase1.md